**Проект перечня**

**объектов благоустройства для включения в общегородскую программу**

**«Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы»**

**(с дополнениями и изменениями от 22.01.2019 г., от 15.06.2020 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Наименование внутригородского муниципального образования**  **Санкт-Петербурга** | **Адрес** | **Виды работ** | **Сроки реализации** |  |
| **2018** |
|  |  | | МО Аптекарский остров | наб. реки Карповки, д.13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, восстановление газона, установка газонных ограждений, установка ИДН- искусственной дорожной неровности, установка съезда для инвалидных и детских колясок | III -IV квартал | Бегларян Марзпетуни Багишевич, руководитель отдела по благоустройству МА МО МО Аптекарский остров, 346-01-66 |
|  |  | | Каменноостровский пр., д. 69 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, восстановление газона, установка газонных ограждений, вазонов, установка ИДН |
|  |  | | Полозова ул., д.17 | Ремонт плиточного покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, установка ИДН |
|  |  | | МО Аптекарский остров | Большой пр. П.С., 92 | Ремонт асфальтобетонного покрытия, установка спортивных тренажеров, установка газонных ограждений, установка скамеек, вазонов, посадка деревьев, кустов и цветов | Ш квартал | Бегларян Марзпетуни Багишевич, руководитель отдела по благоустройству МА МО МО Аптекарский остров, 346-01-66 |
|  |  | | Ординарная ул., д.19 | Ремонт плиточного покрытия, установка и ремонт детского игрового оборудования, установка скамеек, установка навеса для парковки детских колясок, обустройство освещения детской площадки |
| **2019** |
| 1. |  | | МО Аптекарский остров | Каменноостровский пр., д. 42б | Ремонт асфальтового и плиточного покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, устройство резинового покрытия, установка ДИО, МАФов | III -IV квартал |  |
| 2. |  | | Малый пр. П.С., д.74 | Ремонт асфальтового и плиточного покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, устройство резинового покрытия, установка ДИО, МАФов | Широкова Е.В., зам. Главы МА МО МО Аптекарский остров, 702-12-02 |
| 3. |  | | Рентгена ул., д. 2 | Ремонт асфальтового и плиточного покрытия, благоустройство газона, установка ИДН |
| **2020** |
| 1 |  | | МО Аптекарский остров | Бармалеева ул., д. 24-26 | Ремонт асфальтового покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, устройство резинового покрытия, установка ДИО | III -IV квартал | Меньшикова Е.А.,  гл. специалист отдела по благоустройству МА МО МО Аптекарский остров, 702-12-02 |
| 2. |  | | Ленина ул., д. 41 | Ремонт асфальтового покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках, установка ДИО, реконструкция контейнерной площадки. | III -IV квартал |
| **2021** |
| 1. |  | МО Аптекарский остров | | Чапыгина ул., д. 5 | Ремонт асфальтового покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках, установка ДИО | III -IV квартал | Меньшикова Е.А.,  гл. специалист отдела по благоустройству МА МО МО Аптекарский остров, 702-12-02 |
| 2. |  | Каменноостровский пр., д.44 | Ремонт асфальтового покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, устройство резинового покрытия, установка ДИО | III -IV квартал |
| 3. |  | Ординарная ул., д.21 | Ремонт асфальтового и плиточного покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, устройство резинового покрытия, установка ДИО | III -IV квартал |
| 4. |  |  | | Малый пр., П.С., д. 84/86 | Разработка проектно-сметной документации | I - III квартал |
| 5. |  | Набережная реки Карповки, д.10 | Разработка проектно-сметной документации | I - III квартал |
| 6. |  | Набережная реки Карповки, д.10 | Реконструкция внутриквартальной территории в соответствии с проектом | III -IV квартал |
| **2022** |
|  |  | | МО Аптекарский остров | Малый пр. П.С., д.72 | Разработка проектно-сметной документации | I - III  квартал | Меньшикова Е.А.,  гл. специалист отдела по благоустройству МА МО МО Аптекарский остров, 702-12-02 |
|  |  | | Ленина ул., д.19 | Разработка проектно-сметной документации | I - III  квартал |
|  |  | | Бармалеева ул., д. 21 | Разработка проектно-сметной документации | I - III  квартал |
|  |  | | Ак. Павлова ул.,  д. 14, 16 | Ремонт асфальтового покрытия, благоустройство газона, установка газонных ограждений, устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках, замена ДИО | III -IV квартал |